GUÍA DEL TFG

ConectaMayor

Aplicación web para conectar a personas mayores con sus familias

TFG — Ingeniería Informática — EPS / UAM

Documento de referencia personal — conversación de diseño con Claude

# 1. Descripción del proyecto

ConectaMayor es una aplicación web accesible cuyo objetivo es la inclusión digital de personas mayores y la mejora de las relaciones intergeneracionales. Permite que una persona mayor y sus familiares/amigos compartan un espacio privado y sencillo donde comunicarse, organizarse y compartir momentos sin depender de redes sociales externas.

Relevancia académica: el proyecto combina desarrollo web, diseño centrado en el usuario (DCU) y evaluación de usabilidad con personas reales, alineado con el enfoque IPO/AIPO que valora el departamento.

## Tres roles de usuario

Importante: la diferencia entre roles NO es solo de permisos, sino de interfaz. El mayor puede hacer todo sobre su propio perfil, pero a través de una pantalla simplificada con botones grandes y pocos pasos.

| Rol | Perfil | Qué puede hacer | Cómo lo ve |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayor | Persona mayor con poca experiencia tecnológica | Añadir y editar sus propios recordatorios y contactos, chatear, subir fotos | Interfaz simplificada: botones grandes, pocos pasos, letra grande, flujos mínimos |
| Familiar editor | Familiar de confianza con permisos ampliados | Todo lo del mayor + puede entrar en el perfil del mayor y gestionarlo desde su cuenta | Interfaz estándar con navegación completa |
| Familiar / amigo | Resto de familia o amigos cercanos | Chatear, subir fotos, comentar. No toca la agenda ni contactos del mayor | Interfaz estándar |

Clave de implementación: cuando el mayor añade un recordatorio, el formulario tiene solo 3 campos (título, tipo con iconos grandes, fecha) y un botón enorme de 'Guardar'. El familiar-editor ve el formulario completo con más opciones. Misma vista Django, distinto template según rol.

## Sistema de vinculación familiar

Necesitas decidir cómo se conecta una cuenta de mayor con sus familiares antes de programar los modelos. La opción más sencilla y adecuada para tu nivel:

- El familiar-editor crea el 'grupo familiar' al registrarse y recibe un código único de 6 caracteres (ej. FAM-7X2K)

- Comparte ese código con el mayor y los demás familiares (por WhatsApp, en persona, etc.)

- Al registrarse, el mayor y los familiares introducen ese código para unirse al grupo

- Un usuario solo puede pertenecer a un grupo familiar (simplifica el diseño enormemente)

En Django esto se traduce en un modelo GrupoFamiliar con un campo codigo (CharField único, generado automáticamente con uuid4 o random), y una ForeignKey o ManyToMany desde Usuario a GrupoFamiliar. Diseñamos los modelos juntos cuando empieces el Sprint 0.

# 2. Stack tecnológico

Elegido para ser adecuado a un nivel básico de desarrollo web, maximizar lo que Django ofrece 'gratis' y evitar complejidad innecesaria.

| Capa | Tecnología | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Backend + frontend | Django (Python) con templates | Auth, ORM, sesiones y panel admin incluidos. Sin separación de frameworks |
| Base de datos | SQLite (desarrollo) | Sin instalación, suficiente para TFG. Mencionar PostgreSQL como mejora futura |
| CSS y diseño responsive | Bootstrap 5 (CDN) | Responsive y accesible por defecto. Funciona en tablets sin trabajo extra |
| Interactividad | JavaScript vanilla + AJAX | Sin librerías. Polling cada 5 s para el chat. Sencillo y explicable |
| Voz (TTS) | SpeechSynthesis API del navegador | Cero backend. Nativo en todos los navegadores modernos |
| Temas visuales | CSS custom properties (variables) | Tres líneas de JS para cambiar todo el tema. Nada complejo |
| Tablet | meta viewport + Bootstrap | Con esto es suficiente. No necesitas PWA ni nada adicional |

No uses React, Vue ni ningún framework de frontend por separado. Con tu nivel actual, Django templates es la decisión correcta y la que puedes explicar con seguridad en la defensa.

# 3. Módulos del proyecto

## MVP — cuerpo principal del TFG (obligatorio)

Estos módulos van al cuerpo de la memoria y son los que evalúas con usuarios reales en las pruebas AIPO.

Autenticación y roles

- Registro, login, logout con Django auth

- Tres roles: mayor, familiar-editor, familiar-normal

- Al entrar, cada rol ve una pantalla diferente

- Este módulo es la base de todo — hazlo primero

Pantalla de inicio (vista mayor)

- Saludo personalizado: '¡Buenos días, María!'

- Recordatorio destacado del día con icono

- Cuatro iconos grandes: Agenda, Mensajes, Fotos, Contactos

- Botón fijo de ayuda contextual en esquina

Agenda y recordatorios

- Vista de hoy + los 6 días siguientes

- Iconos por tipo: pastilla, médico, llamada, cumpleaños

- Botón 'Hecho' y 'Recordar más tarde'

- El mayor puede añadir recordatorios desde su interfaz simplificada: formulario de 3 campos (título, tipo con iconos grandes, fecha+hora) y un botón enorme de 'Guardar'

- El familiar-editor también puede añadir, editar y borrar recordatorios del mayor desde su cuenta

Contactos

- Lista con categorías: familia, médicos, farmacia, vecinos

- Botones grandes: Llamar (tel: link), Enviar mensaje, Ver dirección

- El mayor puede añadir y editar sus propios contactos con un formulario simplificado

- El familiar-editor también puede gestionar los contactos del mayor desde su cuenta

Mensajes (chat 1 a 1)

- Conversaciones individuales entre cualquier usuario del grupo familiar

- Texto y emojis. Sin tiempo real: AJAX polling cada 5 segundos

- Sin grupos de momento (trabajo futuro)

Galería familiar

- Subida de fotos con título opcional

- Vista en mosaico, 2 columnas, fotos grandes

- Al clicar: foto ampliada con comentarios debajo

- Acceso privado: solo usuarios vinculados al perfil del mayor

## Extras — apéndice o trabajo futuro

Si te sobra tiempo, impleméntalos. Si no, se documentan como mejoras futuras (eso también suma en la memoria).

| Extra | Qué es | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| Voz (TTS) | Lee recordatorios y mensajes en voz alta con SpeechSynthesis JS | Muy baja — solo JS en el navegador |
| Temas visuales | Claro / Oscuro / Alto contraste con CSS variables | Baja — CSS + campo en base de datos |
| Botón ayuda rápida | Explica la pantalla actual o muestra teléfono de emergencia | Muy baja — HTML estático por pantalla |
| Notificaciones badge | Campo notificacion_pendiente = True en BD, icono en menú | Baja — un campo extra en el modelo |
| Notas rápidas | Bloc de notas simple para el mayor ('comprar pan') | Media — un modelo más |

# 4. Plan de sprints

Adaptado a trabajo individual y nivel básico. Cada sprint termina con algo funcional que puedes enseñar a tu tutora.

| Sprint | Semanas | Objetivo y entregable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 – 2 | Setup del entorno (Python, Django, SQLite). Diseño en papel de las pantallas principales, incluyendo los formularios simplificados del mayor. Modelos de base de datos definidos: Usuario, GrupoFamiliar, Recordatorio, Contacto, Mensaje, Foto, Comentario. Sistema de vinculación por código diseñado. Proyecto arranca con runserver. |
| Sprint 1 | 3 – 5 | Autenticación y roles funcionando. Sistema de vinculación familiar por código (modelo GrupoFamiliar). Al hacer login, cada rol ve una pantalla distinta. Pantalla de inicio del mayor con iconos grandes (aunque no lleven a ningún lado aún). |
| Sprint 2 | 6 – 8 | Agenda y Contactos completos: vista y edición del mayor (formulario simplificado, iconos grandes) y vista y edición del familiar-editor (formulario completo). Misma lógica Django, distinto template según rol. Son los módulos más útiles — prioridad máxima. |
| Sprint 3 | 9 – 11 | Mensajes 1 a 1 con AJAX polling. Galería con subida de fotos (ImageField Django), mosaico y comentarios. |
| Sprint 4 | 12 – 13 | Accesibilidad (WCAG AA): contraste, tamaños de fuente, foco visible. Temas visuales. Pruebas de usabilidad con usuarios reales (AIPO). Mejoras según resultados. |
| Memoria | 14 + | Redacción con plantilla LaTeX UAM. Revisión con tutora. Preparación de la defensa. |

Consejo: al final de cada sprint escribe en un documento (puede ser en Word o en tu memoria LaTeX) qué planificaste, qué hiciste y qué quedó pendiente y por qué. Eso es lo que valoran los tribunales de la EPS.

# 5. Estructura del proyecto Django

Esta es la estructura de carpetas recomendada para el proyecto:

conectamayor/
├── conectamayor/          ← configuración del proyecto Django
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
├── usuarios/              ← autenticación, roles y vinculación familiar
│   ├── models.py          ← Usuario (rol) + GrupoFamiliar (codigo)
│   ├── views.py           ← login, registro, unirse con código
│   └── templates/
│       ├── mayor/         ← templates simplificados para el mayor
│       └── familiar/      ← templates estándar para familiares
├── agenda/                ← recordatorios
│   ├── models.py          ← Recordatorio
│   ├── views.py           ← misma vista, distinto template según rol
│   └── templates/
│       ├── mayor/         ← form simplificado (3 campos, iconos grandes)
│       └── familiar/      ← form completo
├── contactos/             ← contactos (misma estructura que agenda)
├── mensajes/              ← chat 1 a 1 con AJAX polling
├── galeria/               ← fotos y comentarios
├── static/
│   ├── css/
│   │   └── temas.css      ← variables CSS (claro/oscuro/alto contraste)
│   └── js/
│       ├── chat.js        ← setInterval + fetch para el polling
│       └── voz.js         ← SpeechSynthesis API
├── media/                 ← fotos subidas por usuarios
├── templates/
│   └── base.html          ← layout base con Bootstrap 5
├── manage.py
└── requirements.txt

Crea una app Django separada por módulo (agenda, contactos, mensajes, galeria). Así puedes enseñar cada uno por separado a tu tutora y la memoria queda bien organizada.

# 6. Pruebas de usabilidad (AIPO)

Este es el elemento diferenciador de tu TFG. Tu tutora lo ha señalado expresamente. No es opcional — es un capítulo o sección completa de la memoria.

## Qué tienes que hacer

- Busca al menos 2 personas mayores que consientan participar en una prueba (abuelos, vecinos, amigos de la familia)

- Prepara 4-6 tareas concretas: 'Busca el recordatorio de mañana', 'Manda un mensaje a tu hijo', 'Sube una foto', 'Llama a tu médico'

- Dales el ordenador o tablet con la app abierta y observa sin intervenir

- Toma notas de dónde se confunden, qué les cuesta, qué comentan en voz alta

- Haz capturas de pantalla de cada tarea

## Qué debes documentar

- Perfil de cada participante (edad aproximada, experiencia tecnológica previa), siempre anonimizado

- Las tareas propuestas y si cada participante las completó, tuvo dificultades o no pudo completarlas

- Observaciones clave: dónde se perdieron, qué botón esperaban ver, qué les resultó natural

- Cambios que aplicaste en el diseño gracias a los resultados

Si puedes hacer dos rondas de pruebas (antes del diseño final y después de aplicar mejoras), eso es un ciclo DCU completo y es exactamente lo que AIPO valora. No es obligatorio, pero suma mucho.

## Qué va en el cuerpo vs qué va en el apéndice

En el cuerpo de la memoria: el capítulo de evaluación con los resultados resumidos y las conclusiones de diseño que sacaste.

En el apéndice: las tablas completas de observaciones, capturas de pantalla de cada tarea, consentimientos de participantes.

Tu tutora ha mencionado que lo que no es fundamental para el trabajo no cuenta para los 40 puntos del TFG — eso es el apéndice. El análisis y las conclusiones de las pruebas sí van al cuerpo y sí cuentan.

# 7. Accesibilidad — WCAG AA

Para una app dirigida a personas mayores, la accesibilidad no es un extra — es el corazón del diseño. Menciona WCAG 2.1 nivel AA en la memoria.

| Criterio WCAG | Cómo implementarlo |
| --- | --- |
| Contraste mínimo 4.5:1 | Usa Bootstrap 5 por defecto y el tema 'alto contraste' como mejora |
| Tamaño de fuente mínimo 16px | Define 18-20px como base en temas.css para la vista del mayor |
| Objetivos táctiles ≥ 44px | Botones con padding generoso. Bootstrap btn-lg como base |
| Foco visible | No elimines outline con * { outline: none } — es un error muy común |
| Texto alternativo en imágenes | Siempre alt='' en <img>. En la galería, usa el título de la foto |
| Lenguaje simple | Evita tecnicismos en los textos de la interfaz. 'Guardar' no 'Confirmar operación' |

Herramienta gratuita para comprobar contraste: https://webaim.org/resources/contrastchecker/ — anota la fecha en que la consultaste para incluirla en bibliografía.

# 8. Estructura de la memoria LaTeX

Basada en los patrones de Biblos-e Archivo y adecuada para el enfoque de tu proyecto. Usa la plantilla oficial de la UAM en GitHub: https://github.com/jsidrach/tfg-plantilla

| # | Capítulo | Contenido principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Introducción | Motivación (inclusión digital, problema real), objetivos específicos, estructura del documento |
| 2 | Estado del arte | Apps similares (GrandPad, Caribou), accesibilidad en adultos mayores, normativa WCAG, IPO y DCU |
| 3 | Análisis de requisitos | Casos de uso por rol, historias de usuario, restricciones técnicas |
| 4 | Diseño | Arquitectura del sistema, modelos de datos, wireframes de pantallas principales |
| 5 | Implementación | Los módulos por sprint, decisiones técnicas y por qué (por qué Django, por qué no WebSockets) |
| 6 | Evaluación con usuarios | Metodología AIPO, perfiles de participantes, tareas, resultados, mejoras aplicadas |
| 7 | Conclusiones | Qué se logró, qué no llegó a implementarse y cómo se extendería |
| 8 | Bibliografía | Con fecha de acceso en cada referencia web |
| 9 | Apéndices | Manual de usuario, capturas completas, tablas detalladas de pruebas |

# 9. Referencias y bibliografía

Tu tutora ha indicado que todas las referencias web deben incluir la fecha en que las consultaste. Esto es estándar en APA 7.ª edición.

## Formato APA para páginas web

Apellido, N. (Año). Título de la página. Nombre del sitio. Recuperado el DD de mes de AAAA, de https://url

## En BibTeX (LaTeX) para referencias web

@misc{clave2024,
  author = {Nombre Autor},
  title  = {Título de la página},
  year   = {2024},
  url    = {https://url},
  note   = {Recuperado el 14 de abril de 2025}
}

## Referencias sugeridas para incluir

- W3C / WAI — Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1): https://www.w3.org/TR/WCAG21/

- Django Project — documentación oficial: https://docs.djangoproject.com/

- Bootstrap 5 — documentación: https://getbootstrap.com/docs/5.3/

- AIPO — Asociación Interacción Persona-Ordenador: https://www.aipo.es/

- WeAim Contrast Checker (herramienta de contraste): https://webaim.org/resources/contrastchecker/

- Nielsen Norman Group — artículos sobre usabilidad para mayores (busca 'seniors usability')

- INE — datos sobre uso de tecnología en personas mayores en España

- Plantilla LaTeX UAM: https://github.com/jsidrach/tfg-plantilla

Lleva un doc aparte donde vayas anotando cada fuente que consultes y la fecha. Es mucho más fácil que intentar recordarlo al final cuando escribes la bibliografía.

# 10. Cómo trabajar con Claude en este proyecto

Este proyecto de Claude está pensado para ser tu espacio de trabajo durante todo el TFG. Aquí tienes el esquema de uso:

## En este chat (Claude.ai) — estrategia y diseño

- Discutir qué módulo hacer a continuación y cómo plantearlo

- Diseñar los modelos Django antes de implementarlos ('dame el models.py para la Agenda')

- Revisar y mejorar texto para la memoria

- Aclarar conceptos: WCAG, DCU, casos de uso, cómo funciona AJAX

- Preparar reuniones con tu tutora ('cómo le explico la decisión de no usar WebSockets')

- Pegar errores que te salgan para analizarlos juntos

## Con Claude Code (en tu terminal) — código

- Instala Claude Code con: npm install -g @anthropic-ai/claude-code

- Ábrelo en la carpeta raíz de tu proyecto Django

- Ejemplo de instrucción: 'implementa el modelo Django para Recordatorio con los campos: titulo, tipo (choices: pastilla/medico/llamada/otro), fecha, hora, hecho (boolean), usuario_mayor'

- Claude Code lee tus archivos existentes y hace cambios coordinados en varios ficheros

## Flujo de trabajo recomendado

- Aquí en el chat: defines claramente lo que quieres hacer en el sprint

- Claude Code en la terminal: implementa el código

- Si algo no funciona: vuelves aquí con el error (copia el stacktrace completo, no lo describas)

- Documentas la decisión tomada en tu memoria LaTeX

Al empezar cada sesión de trabajo, dime en qué sprint estás, qué intentas hacer y si tienes algo ya implementado. Así puedo darte la ayuda más precisa posible.

# 11. Puntos que harán destacar tu TFG

Estos son los argumentos que puedes dar en la defensa para justificar la calidad del proyecto:

- Problema real con impacto social: la brecha digital en personas mayores es un problema documentado y creciente en España. Tu app ataca ese problema de forma directa y práctica.

- Diseño centrado en el usuario desde el inicio: no es una app genérica a la que después se le añade accesibilidad — está diseñada desde cero pensando en las limitaciones y necesidades del usuario mayor.

- Evaluación con usuarios reales: muy pocos TFGs incluyen pruebas de usabilidad con personas reales. Esto diferencia radicalmente tu trabajo de un proyecto puramente técnico.

- Modularidad documentada: el desarrollo por sprints con entregables funcionales muestra capacidad de gestión del proyecto, no solo de programación.

- Justificación de decisiones tecnológicas: explicar por qué Django en lugar de React, por qué AJAX polling en lugar de WebSockets, por qué SQLite en lugar de PostgreSQL — eso demuestra que has reflexionado sobre las alternativas.

- Privacidad por diseño: el sistema es completamente privado y de acceso restringido. Nada de redes sociales externas ni publicidad. Eso es un argumento ético y técnico sólido.

# 12. Resumen rápido de referencia

| Qué | Respuesta |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | ConectaMayor |
| Stack principal | Django + SQLite + Bootstrap 5 + JS vanilla |
| Roles | Mayor (edita su propio perfil, interfaz simple) / Familiar-editor (gestiona todo) / Familiar-amigo (solo comparte) |
| Módulos MVP | Auth+roles, Vinculación familiar (código), Inicio, Agenda, Contactos, Mensajes, Galería |
| Extras (si hay tiempo) | Voz TTS, temas visuales, botón ayuda, notificaciones badge |
| Metodología | Scrum adaptado: sprints de 2-3 semanas con entregables |
| Evaluación clave | Pruebas AIPO con ≥2 usuarios mayores reales |
| Estándar accesibilidad | WCAG 2.1 nivel AA |
| Plantilla memoria | LaTeX — https://github.com/jsidrach/tfg-plantilla |
| Referencias web | Incluir siempre la fecha de acceso (APA 7) |
| Herramienta código | Claude Code en terminal + este chat para estrategia |

Este documento se puede actualizar en cualquier momento. Si tu tutora propone cambios o el alcance evoluciona, vuelve al chat y actualizamos la guía.